PROJECT PLANNING DOCUMENT — REVISI v1.1

ManPower Supply Website

Arsitektur · Tech Stack · Database · AI Agent Rules · Roadmap

Solo Developer  |  Laravel 11 + Next.js 14  |  Google Antigravity IDE

# 1. Overview Proyek

Website ManPower Supply dibangun sebagai platform informasi yang menghubungkan perusahaan dengan penyedia tenaga kerja. Target awal adalah media informasi dengan direktori pekerja yang terindeks baik di mesin pencari, dikembangkan bertahap menuju platform interaksi dan transaksi.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Tipe Proyek | Platform Informasi & Direktori ManPower Supply |
| Target Awal | Media informasi — direktori pekerja & artikel |
| Developer | Solo Developer |
| IDE Utama | Google Antigravity (agent-first IDE, Gemini 3 Pro) |
| Admin Panel | Laravel Blade — base project custom (bukan Filament) |
| Estimasi MVP | 4–8 minggu pengerjaan konsisten |

# 2. Tech Stack Final

## 2.1 Public Site — Pengunjung

| Layer | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 14+ (App Router) | SSR/SSG built-in, SEO excellent |
| Styling | Tailwind CSS | Utility-first, cepat di-develop |
| Data Fetching | React Query + fetch | Cache & revalidasi otomatis |
| Language | TypeScript | Type-safe, maintainable |
| Hosting | Vercel (Free Tier) | Optimal untuk Next.js, CI/CD otomatis |

## 2.2 Admin Panel — Internal

| Layer | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Framework | Laravel 11 + Blade | Base project custom milik sendiri |
| Admin Template | Template custom (sudah ada) | Tidak menggunakan Filament |
| Auth | Laravel built-in + Sanctum | Session untuk admin, token untuk API |
| RBAC | spatie/laravel-permission | Role & permission granular |
| Hosting | cPanel Shared Hosting | Subdomain admin. |

## 2.3 Backend API

| Layer | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Framework | Laravel 11 (API mode) | Repository + Service + Resource pattern |
| Auth API | Laravel Sanctum | Token-based untuk Next.js |
| Validation | Form Request | Semua validasi terpusat |
| Hosting | cPanel (subdomain api.) | Sama server dengan admin |

## 2.4 Database & Storage

| Komponen | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Database | MySQL | Hosted di cPanel |
| File Storage | Cloudflare R2 | Gratis 10GB/bulan — foto & dokumen |
| Error Tracking | Sentry | Gratis, integrasi Laravel & Next.js |
| Uptime Monitor | UptimeRobot | Gratis, alert jika website down |

# 3. Arsitektur & Infrastruktur

## 3.1 Struktur Domain

manpowermu.com → Next.js Public Site @ Vercel api.manpowermu.com → Laravel API @ cPanel admin.manpowermu.com → Laravel Admin (Blade) @ cPanel

💡 Cukup beli 1 domain. Subdomain api. dan admin. diarahkan ke cPanel via DNS A Record. Root domain diarahkan ke Vercel.

## 3.2 Alur Data

Pengunjung → manpowermu.com (Next.js @ Vercel) ↕ HTTPS Request + Sanctum Token api.manpowermu.com (Laravel API @ cPanel) ↕ Repository → Service → Model MySQL Database @ cPanel Admin → admin.manpowermu.com (Laravel Blade @ cPanel) ↕ Session Auth + Permission Check MySQL Database @ cPanel ←→ Cloudflare R2

## 3.3 Estimasi Biaya Bulanan

| Service | Fungsi | Biaya |
| --- | --- | --- |
| Domain .com | Identitas utama website | ~Rp 13.000 (amortisasi tahunan) |
| cPanel Hosting | Laravel API + Admin + MySQL | ~Rp 50.000 – 100.000 |
| Vercel | Next.js Public Site | Gratis |
| Cloudflare R2 | Storage foto & dokumen | Gratis s/d 10GB |
| Sentry | Error tracking | Gratis |
| UptimeRobot | Monitor uptime | Gratis |
| Total |  | ~Rp 65.000 – 115.000 / bulan |

# 4. Skema Database

Semua tabel menggunakan konvensi: snake_case plural, foreign key {singular}_id, selalu ada timestamps. Tabel data penting menggunakan soft delete.

## 4.1 users

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK | Auto increment |
| name | varchar(100) | Nama user |
| email | varchar(150) unique | Email login |
| password | varchar(255) | Bcrypt hash |
| role | — (via spatie) | Dikelola spatie/laravel-permission |
| email_verified_at | timestamp null | Null = belum verifikasi |
| created_at / updated_at | timestamps | Auto Laravel |

## 4.2 worker_profiles

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK |  |
| user_id | bigint FK → users | Null saat data diinput admin |
| full_name | varchar(150) |  |
| photo | varchar(255) null | Path ke Cloudflare R2 |
| bio | text null |  |
| location | varchar(100) | idx: location |
| availability_status | enum | available / busy / not_available — idx |
| experience_years | tinyint unsigned | 0–50 |
| slug | varchar(200) unique | SEO-friendly URL |
| created_by | bigint FK → users | Admin yg menginput |
| deleted_at | timestamp null | Soft delete |
| created_at / updated_at | timestamps |  |

## 4.3 categories

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK |  |
| name | varchar(100) | Security, Driver, Cleaning, dll |
| slug | varchar(120) unique |  |
| description | text null |  |
| icon | varchar(100) null | Nama icon class |
| is_active | boolean default true |  |
| created_at / updated_at | timestamps |  |

## 4.4 skills & pivot skill_worker

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| skills.id | bigint PK |  |
| skills.name | varchar(100) | Nama skill |
| skills.category_id | bigint FK → categories |  |
| skill_worker.skill_id | bigint FK → skills | Pivot table |
| skill_worker.worker_id | bigint FK → worker_profiles | Pivot table |
| skill_worker.level | enum | junior / mid / senior |

## 4.5 articles

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK |  |
| author_id | bigint FK → users |  |
| title | varchar(255) |  |
| slug | varchar(300) unique |  |
| content | longtext | HTML/Markdown |
| thumbnail | varchar(255) null | Path ke R2 |
| status | enum | draft / published |
| published_at | timestamp null |  |
| meta_title | varchar(255) null | SEO |
| meta_description | varchar(500) null | SEO |
| deleted_at | timestamp null | Soft delete |
| created_at / updated_at | timestamps |  |

## 4.6 companies

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK |  |
| user_id | bigint FK null | Fase 2: akun employer |
| company_name | varchar(150) |  |
| logo | varchar(255) null |  |
| industry | varchar(100) |  |
| location | varchar(100) |  |
| description | text null |  |
| slug | varchar(200) unique |  |
| deleted_at | timestamp null |  |
| created_at / updated_at | timestamps |  |

# 5. Fitur MVP

## 5.1 Public Site (Next.js)

- Beranda: hero, statistik ringkas, kategori populer, pekerja terbaru

- Direktori pekerja: list, pagination, filter (kategori, lokasi, status, pengalaman)

- Detail pekerja: profil lengkap, skill, pengalaman, tombol kontak

- Halaman per kategori: list pekerja berdasarkan kategori

- Direktori perusahaan/vendor

- Blog & artikel informatif

- Halaman kontak & About

- SEO: sitemap XML, meta tags dinamis, OG tags, JSON-LD structured data

## 5.2 Admin Panel (Laravel Blade — Base Project Custom)

- Dashboard: statistik total pekerja, artikel, perusahaan, pengunjung

- CRUD pekerja: tambah, edit, hapus, toggle status ketersediaan

- CRUD kategori & skill

- CRUD artikel dengan rich text editor

- CRUD perusahaan/vendor

- Manajemen user & role (via spatie/laravel-permission)

- Log aktivitas admin

## 5.3 API Endpoints (Laravel)

| Method | Endpoint | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/workers | List pekerja + filter + pagination |
| GET | /api/v1/workers/{slug} | Detail pekerja |
| GET | /api/v1/categories | List semua kategori |
| GET | /api/v1/categories/{slug}/workers | Pekerja per kategori |
| GET | /api/v1/articles | List artikel published |
| GET | /api/v1/articles/{slug} | Detail artikel |
| GET | /api/v1/companies | List perusahaan |
| POST | /api/v1/contact | Kirim form kontak |
| GET | /api/v1/stats | Statistik publik (total pekerja, dll) |

# 6. Google Antigravity — Setup Rules

Google Antigravity adalah agent-first IDE dari Google (rilis November 2025) berbasis fork VS Code, menggunakan Gemini 3 Pro sebagai primary model. Cara mengkonfigurasi agent agar mengikuti standar project adalah dengan membuat Skills file.

## 6.1 Cara Setup Skills di Antigravity

- Buka project folder di Antigravity

- Di Agent Manager, buka menu Settings → Skills / Knowledge Base

- Tambahkan file MANPOWER_SKILLS.md sebagai Skills document

- Aktifkan agar agent membaca Skills ini setiap kali memulai task baru

💡 Alternatif: letakkan file MANPOWER_SKILLS.md di root folder project. Antigravity secara otomatis mendeteksi file rules di root workspace, mirip seperti .cursorrules di Cursor.

## 6.2 Ringkasan Isi Skills File (MANPOWER_SKILLS.md)

| Bagian | Isi |
| --- | --- |
| Bahasa | Semua respon & komentar agent dalam Bahasa Indonesia |
| Struktur Folder | Layout folder Laravel & Next.js yang harus diikuti |
| Coding Style | PHP strict_types, TypeScript, naming convention |
| Repository Pattern | Semua query DB wajib lewat Repository |
| Service Layer | Semua business logic wajib di Service |
| API Resources | Semua response API wajib lewat Resource class |
| Form Request | Semua validasi wajib lewat Form Request |
| RBAC | Struktur role, permission naming, cara implementasi |
| Database Naming | Konvensi tabel, kolom, index, foreign key |
| Logging & Error | Format log, channel, apa yang harus di-log |
| Keamanan | CORS, rate limiting, sanitasi input |
| Checklist | Daftar yang harus diverifikasi agent sebelum selesai |
| Larangan Keras | Daftar yang tidak boleh dilakukan agent |

# 7. Pattern Arsitektur Laravel

Setiap fitur baru yang dikembangkan WAJIB mengikuti 4 layer pattern berikut:

HTTP Request ↓ Middleware (auth:sanctum + permission check) ↓ FormRequest (validasi input) ↓ Controller (terima request → panggil service → return response) ↓ Service (business logic) ↓ Repository (query database via Eloquent) ↓ Model → MySQL ↓ API Resource (transformasi & format response) ↓ JSON Response

| Layer | Tanggung Jawab | Lokasi File |
| --- | --- | --- |
| Middleware | Autentikasi & otorisasi | app/Http/Middleware/ |
| Form Request | Validasi & sanitasi input | app/Http/Requests/ |
| Controller | Koordinator — routing logic | app/Http/Controllers/Api/V1/ |
| Service | Business logic & orkestrasi | app/Services/ |
| Repository | Semua query Eloquent/DB | app/Repositories/Eloquent/ |
| API Resource | Format & transformasi response | app/Http/Resources/V1/ |

# 8. RBAC — Struktur Role & Permission

## 8.1 Roles

| Role | Akses | Fase |
| --- | --- | --- |
| super_admin | Akses penuh semua fitur | MVP |
| admin | Kelola konten: pekerja, artikel, kategori, perusahaan | MVP |
| employer | Post lowongan, lihat profil pekerja | Fase 2 |
| worker | Kelola profil sendiri | Fase 2 |

## 8.2 Permission Naming Convention

Format: {resource}.{aksi} worker.viewAny worker.view worker.create worker.update worker.delete article.viewAny article.view article.create article.update article.delete category.* company.* user.* report.view

⚠️ Agent WAJIB selalu cek permission, bukan role. Gunakan $this->authorize('worker.create') bukan if ($user->role === 'admin'). Untuk operasi kritis gunakan double-check verification pattern.

# 9. Error Tracking & Logging

## 9.1 Tools Monitoring

| Tool | Fungsi | Integrasi |
| --- | --- | --- |
| Sentry | Error tracking otomatis Laravel + Next.js | Package sentry/sentry-laravel |
| Laravel Log | Log aktivitas, error, auth dengan channel terpisah | Built-in Laravel |
| UptimeRobot | Alert downtime website | Webhook ke Telegram/email |
| Google Analytics 4 | Trafik & perilaku pengunjung | Script di Next.js |
| Google Search Console | Performa SEO & indexing | Sitemap submission |

## 9.2 Log Channels (config/logging.php)

| Channel | Untuk Apa |
| --- | --- |
| api_error | Semua error & exception dari API endpoint |
| auth_log | Login, logout, akses ditolak, permission gagal |
| activity | Aktivitas CRUD penting oleh admin |
| db_query | Query SQL yang lambat (> 1 detik) |

📋 Setiap log WAJIB menyertakan: user_id, waktu, context data. Data sensitif (password, token, nomor KTP) DILARANG KERAS masuk ke log apapun.

# 10. Roadmap Pengembangan

## Fase 1 — Media Informasi (MVP)  |  4–8 Minggu

- Setup Laravel (API + Admin Blade), Next.js, database, domain & hosting

- Migration database sesuai skema Section 4

- CRUD lengkap via admin panel Blade custom

- API endpoints untuk Next.js (Section 5.3)

- Halaman publik lengkap dengan filter & pencarian

- SEO: sitemap, meta tags dinamis, slug, JSON-LD

- Integrasi Sentry + UptimeRobot

- Isi data pekerja awal & go live

## Fase 2 — Interaksi  |  Setelah MVP Live

- Registrasi mandiri pekerja & employer

- Job posting oleh perusahaan

- Sistem lamaran online + status tracking

- Verifikasi dokumen (KTP, sertifikat)

- Notifikasi email/WhatsApp via Make.com

- Dashboard pribadi pekerja & employer

## Fase 3 — Kepercayaan & Engagement

- Rating & review sistem

- Shortlist / bookmark kandidat

- Portofolio pekerja

- Pesan internal / chat

## Fase 4 — Monetisasi

- Featured listing (profil / lowongan diprioritaskan)

- Paket berlangganan premium untuk employer

- Komisi dari penempatan berhasil

## Fase 5 — Scale & AI

- AI matching kandidat ↔ job posting

- Mobile app (React Native)

- Integrasi BPJS / payroll

- Multi-bahasa (ID + EN)

# 11. Langkah Eksekusi Awal

| # | Task | Output |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beli domain + hosting cPanel (PHP 8.2+, MySQL, multi-subdomain) | Domain & server siap |
| 2 | Setup DNS: root → Vercel, api. + admin. → cPanel | Subdomain aktif |
| 3 | Clone base project Laravel admin ke cPanel, setup .env | Admin panel bisa diakses |
| 4 | Buat migration database sesuai skema Section 4 | Database structure siap |
| 5 | Buat seeder data awal: categories, skills, dummy workers | Data tersedia |
| 6 | Buat Repository + Service + Controller untuk setiap resource | API endpoint aktif |
| 7 | Setup project Next.js baru, koneksi ke Laravel API | Public site bisa fetch data |
| 8 | Buat halaman publik: home, direktori, detail, blog | Website bisa dikunjungi |
| 9 | Tambah SEO: sitemap, meta tags, JSON-LD | Siap diindeks Google |
| 10 | Setup Sentry + UptimeRobot, tes semua flow | Monitoring aktif |
| 11 | Isi data pekerja real via admin panel & publish | Go live! |

ManPower Supply Website — Project Planning Document Revisi v1.1

File pendamping: MANPOWER_SKILLS.md (Antigravity Skills File)